1. Lý do chọn Agile thay vì Waterfall

- Hạn chế Waterfall: Chốt cứng yêu cầu ngay từ đầu; bàn giao muộn ở cuối dự án. Khi GreenMart đổi nhu cầu giữa chừng sẽ dẫn đến làm lại, trễ tiến độ và tăng chi phí.

- Agile giải quyết: Chia nhỏ công việc thành các chu kỳ ngắn, giao sản phẩm dùng được sau mỗi chu kỳ để lấy phản hồi liên tục và điều chỉnh kịp thời.

- Kết luận: Dự án bán hàng đa kênh có yêu cầu biến động liên tục; Agile giúp GreenMart giảm rủi ro, kiểm soát chất lượng và có sản phẩm sớm.

2. Nguyên tắc làm việc theo 4 giá trị Agile

| Thói quen cũ | Giá trị Agile bị vi phạm | Cách làm mới |
| --- | --- | --- |
| 1. Chỉ nhắn tin/bình luận, ít trao đổi trực tiếp. | Cá nhân & sự tương tác > Quy trình và công cụ | Giao tiếp trực tiếp hàng ngày tại Daily Scrum; công cụ chỉ để hỗ trợ. |
| 2. Viết đặc tả quá chi tiết, chỉ demo 1 lần ở cuối. | Phần mềm chạy tốt > Tài liệu đầy đủ | Tập trung tạo ra sản phẩm chạy tốt sau mỗi Sprint; tài liệu viết vừa đủ. |
| 3. Hợp đồng cứng nhắc, bắt chờ 2 tuần khi đổi yêu cầu. | Hợp tác với khách hàng > Thương lượng hợp đồng | PO linh hoạt tiếp nhận góp ý của GreenMart và đưa vào các Sprint tiếp theo. |
| 4. Cố làm theo kế hoạch cũ dù thực tế đã thay đổi. | Phản ứng với sự thay đổi > Tuân theo kế hoạch | Sẵn sàng điều chỉnh kế hoạch sau mỗi Sprint dựa trên phản hồi thực tế. |

3. Khung Scrum

- Độ dài Sprint: Cố định 2 tuần/Sprint .

- Gắn với 3 trụ cột:

- Minh bạch: GreenMart luôn biết rõ tính năng nào sẽ hoàn thành mỗi 2 tuần.

- Thanh tra: Khách hàng kiểm tra sản phẩm thực tế định kỳ, không phải chờ lâu.

- Thích nghi: Cập nhật ngay các thay đổi vào kế hoạch của Sprint tiếp theo.

- Lý do chọn Scrum: Giúp dự án vừa linh hoạt trước thay đổi vừa giữ được kỷ luật nhờ nhịp làm việc ổn định.

4. Phân vai Scrum Team

| Thành viên | Vai trò Scrum | Quyền quyết định (ĐƯỢC) | Ranh giới (KHÔNG ĐƯỢC) |
| --- | --- | --- | --- |
| Hoa | Product Owner (PO) | Quyết định & sắp xếp ưu tiên Product Backlog. Chốt Mục tiêu Sprint cùng đội & nghiệm thu sản phẩm. | Không can thiệp giải pháp kỹ thuật. Không tự ý áp đặt, giao việc cho Dev. |
| Long | Scrum Master (SM) | Điều phối sự kiện Scrum và gỡ bỏ rào cản. Coach đội làm đúng tinh thần Agile/Scrum. | Không ra lệnh hay quản lý nhân sự. Không quyết định thay PO về ưu tiên. |
| An, Bình, Chi (Dev) Dung (Tester) | Developers | Tự chọn giải pháp kỹ thuật, ước lượng công việc. Tự phân công và xây dựng Sprint Backlog. | Không tự ý đổi thứ tự Product Backlog. Không bàn giao phần việc chưa xong. |

5. Artifacts & Lịch sự kiện

Product Backlog (Theo ưu tiên):

- PBI-1: Tìm kiếm và xem thông tin sản phẩm theo siêu thị gần nhất.

- PBI-2: Giỏ hàng và đồng bộ tồn kho thực tế tại 30 siêu thị.

- PBI-3: Tích hợp cổng thanh toán trực tuyến

- PBI-4: Quản lý địa chỉ giao hàng & tính phí vận chuyển.

- PBI-5: Lịch sử và theo dõi trạng thái đơn hàng.

- PBI-6: Đồng bộ chương trình khuyến mãi online/offline.

Sprint 1 (Tuần 1 – Tuần 2):

- Mục tiêu Sprint 1: "Người dùng tìm kiếm được sản phẩm và thêm thành công vào giỏ hàng."

- Sprint Backlog 1: PBI-1 và PBI-2.

- Increment mong đợi: Bản ứng dụng/web chạy ổn định cho phép tìm sản phẩm, xem đúng tồn kho thực tế và thêm vào giỏ hàng thành công.

Lịch 5 sự kiện Scrum:

- Sprint: 2 tuần cố định

- Sprint Planning: Đầu Sprint 1 (2–4h) – PO chốt mục tiêu, Dev chọn việc và lập kế hoạch làm.

- Daily Scrum: 15 phút mỗi sáng – Dev đồng bộ tiến độ và báo cáo vướng mắc.

- Sprint Review: Cuối Sprint 1 (1–2h) – Demo sản phẩm chạy thực tế cho GreenMart lấy góp ý.

- Sprint Retrospective: Ngay sau Review (1h) – Đội họp rút kinh nghiệm và đề xuất cải tiến cho Sprint 2.

6. Xử lý tình huống thay đổi

- Tình huống 1: Khách muốn đổi ưu tiên giữa Sprint 1 (làm Đặt hàng online trước)

  - Cách xử lý: PO Hoa tiếp nhận yêu cầu và giữ nguyên Sprint 1 hiện tại để không làm gián đoạn đội. PO đưa tính năng Đặt hàng online lên đầu Product Backlog để Dev đưa vào làm ngay ở Sprint 2.

- Tình huống 2: Tính năng chưa hoàn thành khi đến buổi Sprint Review

  - Cách xử lý: Tuyệt đối không trình diễn tính năng chưa xong. Trả phần việc chưa xong về Product Backlog để PO đánh giá lại ưu tiên cho Sprint sau, đồng thời họp Retrospective để tìm nguyên nhân gốc rễ.